COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS

Área de Educación — Iniciativa La Universidad en el Campo

Plan de Implementación

Sistema de Seguimiento a Egresados

Modelo de Educación Rural con Escuela Nueva

Departamento de Caldas, Colombia

# 1. Presentación

El presente documento describe el plan de implementación del Sistema de Seguimiento a Egresados de la iniciativa La Universidad en el Campo, adelantada por el Comité de Cafeteros de Caldas en el marco del Modelo de Educación Rural con Escuela Nueva.

Este sistema tiene como propósito central construir un mecanismo digital permanente que permita conocer el tránsito de los egresados hacia la educación superior, el mercado laboral y el emprendimiento, con información organizada, actualizada y disponible para la toma de decisiones institucionales y la presentación de resultados ante entidades aportantes y organismos de cooperación.

El plan se estructura en nueve meses de trabajo, distribuidos en cuatro fases: Fundamentos, Desarrollo, Dashboard y Cierre.

# 2. Objetivo del sistema

Desarrollar e implementar una plataforma web que permita:

- Recopilar información actualizada sobre la trayectoria educativa, laboral y de emprendimiento de los egresados de La Universidad en el Campo.

- Visualizar los datos recolectados a través de un panel de administración con indicadores, gráficas y filtros para el equipo del Comité de Cafeteros de Caldas.

- Generar enlaces personalizados por institución educativa, de manera que cada sede pueda consultar únicamente la información de sus propios egresados.

- Apoyar la rendición de cuentas ante entidades aportantes con información verificable y organizada.

# 3. Alcance

El sistema cubre los siguientes componentes funcionales:

| Componente | Descripción | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Formulario web | Interfaz donde los egresados diligencian sus datos, con validaciones y flujo por secciones | React + Vite — GitHub Pages |
| API de integración | Capa intermedia que recibe los datos del formulario y los escribe en la base de datos | Google Apps Script (GAS) |
| Base de datos | Hoja de cálculo centralizada donde se almacenan todas las respuestas de los egresados | Google Sheets |
| Panel de administración | Interfaz para el equipo del Comité: tablas, gráficas, filtros y exportación de datos | React + Vite — GitHub Pages |
| Vistas por institución | Enlace único por institución que muestra solo los egresados de esa sede | Token en URL + filtro en GAS |

El sistema opera de manera integrada: el formulario web envía los datos a través de la API, que los registra en Google Sheets. El panel de administración consulta esa misma fuente para generar las visualizaciones y los reportes.

# 4. Estructura del formulario de seguimiento

El formulario que diligencian los egresados está organizado en ocho secciones. Su diseño sigue los lineamientos del instrumento institucional validado por el equipo del Comité de Cafeteros, adaptado para su uso digital con navegación por etapas, validaciones automáticas y soporte para preguntas condicionales.

| Sección | Nombre | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Información general | Datos personales, municipio de residencia y zona de ubicación |
| 2 | Trayectoria educativa | Egreso de educación media, estudios técnicos o tecnológicos con La Universidad en el Campo, y continuidad académica posterior |
| 3 | Situación laboral | Vinculación laboral actual o pasada, sector, tipo de contrato e impacto de la formación en el acceso al empleo |
| 4 | Emprendimiento | Desarrollo de proyectos propios, acceso a fondos de emprendimiento y habilidades adquiridas para emprender |
| 5 | Proyectos pedagógicos | Implementación de Proyectos Pedagógicos Productivos Supervisados (PPPS) y aplicación en la vida actual |
| 6 | Impacto social | Participación en el empalme generacional y liderazgo comunitario |
| 7 | Retroalimentación | Valoración de estrategias del modelo Escuela Nueva, aspectos a mejorar y recomendación del programa |
| 8 | Contacto y autorización | Información de contacto adicional y autorización de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012) |

El formulario incluye la Autorización de Tratamiento de Datos Personales de conformidad con la Ley 1581 de 2012, y es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet (computador, tableta o celular).

# 5. Plan de trabajo

El desarrollo del sistema está planificado para un periodo de nueve meses, organizados en cuatro fases. A continuación se presenta el cronograma general con las actividades y entregables de cada mes.

| Mes | Fase | Actividad principal | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Fundamentos | Diseño y arquitectura | Documento de arquitectura + estructura de Sheets |
| Mes 2 | Fundamentos | Diseño del formulario | Documento de preguntas versionado + prototipo UX |
| Mes 3 | Desarrollo | Setup del proyecto + GAS | GAS API funcional + repositorio configurado |
| Mes 4 | Desarrollo | Formulario — Secciones 1 a 4 | Formulario funcional (secciones 1–4) en GitHub Pages |
| Mes 5 | Desarrollo | Formulario — Secciones 5 a 8 + envío | Formulario 100% funcional con envío a Sheets |
| Mes 6 | Dashboard | Panel admin — estructura y datos | Panel admin con tabla y detalle funcionando |
| Mes 7 | Dashboard | Panel admin — gráficas e indicadores | Dashboard con gráficas completas y filtros |
| Mes 8 | Cierre | Vistas por institución + pulimiento | Sistema completo con vistas por institución |
| Mes 9 | Cierre | Pruebas, ajustes y lanzamiento | Sistema en producción + documentación |

# 6. Tecnologías utilizadas

Las herramientas seleccionadas priorizan la sostenibilidad, el bajo costo operativo y la facilidad de mantenimiento a largo plazo por parte del equipo del Comité de Cafetos.

| Tecnología | Uso en el sistema | Justificación |
| --- | --- | --- |
| React + Vite | Formulario web y panel de administración | Interfaz moderna, rápida y adaptable a móviles sin costo de licencia |
| Google Apps Script | API que conecta el formulario con la base de datos | Integrado con el ecosistema Google, sin servidores adicionales |
| Google Sheets | Base de datos centralizada de respuestas | Accesible, editable y compatible con herramientas de análisis del Comité |
| GitHub Pages | Publicación y despliegue del sistema en internet | Gratuito, integrado con GitHub y compatible con dominio personalizado |

# 7. Beneficios esperados

## Para el Comité de Cafeteros de Caldas

- Acceso permanente a información actualizada sobre el impacto del modelo en la vida de los egresados.

- Herramienta para la toma de decisiones basada en datos reales y verificables.

- Reducción del tiempo y esfuerzo en la recolección manual de información.

- Generación de informes y reportes para entidades aportantes de manera ágil.

## Para las instituciones educativas

- Acceso a un enlace exclusivo con los datos de sus propios egresados, sin requerir conocimientos técnicos.

- Visibilidad sobre la trayectoria de sus estudiantes después del egreso.

- Insumo para los procesos de autoevaluación y mejora continua institucional.

## Para los egresados

- Un mecanismo sencillo, accesible desde el celular, para compartir su experiencia y contribuir a la mejora del modelo educativo.

- Garantía de tratamiento ético y legal de sus datos personales.

# 8. Equipo responsable

| Rol | Responsabilidad | Área |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador del sistema | Diseño, construcción y despliegue de la plataforma web | Comité de Cafeteros – Área de Educación |
| Coordinación pedagógica | Validación de contenidos del formulario y alineación con el modelo pedagógico | Comité de Cafeteros – Área de Educación |
| Equipo de padrinos | Socialización con instituciones y acompañamiento en el diligenciamiento | Comité de Cafeteros – Área de Educación |

# 9. Consideraciones finales

El Sistema de Seguimiento a Egresados representa una apuesta del Comité de Cafeteros de Caldas por fortalecer la cultura de seguimiento y evaluación del impacto educativo en las zonas rurales del departamento. Su diseño responde a las condiciones reales del territorio: conectividad limitada, diversidad de dispositivos y necesidad de herramientas de bajo costo y fácil mantenimiento.

El sistema está concebido para crecer con el tiempo: nuevas cohortes de egresados podrán registrarse en cualquier momento, y el panel de administración permitirá comparar tendencias entre años, programas e instituciones.

La puesta en marcha de esta herramienta consolida el compromiso del Comité con la transparencia, la rendición de cuentas y el mejoramiento continuo del Modelo de Educación Rural con Escuela Nueva en Caldas.

Comité de Cafeteros de Caldas  —  Área de Educación

Manizales 2026